

**РЕСПУБЛИКА КРЫМ**

**РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КОВЫЛЬНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО**

**ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

28декабря 2017 г. с. Ковыльное № 236

***Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Ковыльновского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым на 2018 -2022 годы»***

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Постановления Совета Министров Республики Крым № 437 от 31.08.2017г. « Об утверждении государственной программы Республики Крым «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы», Постановления № 13 от 27.02.2015г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», Устава муниципального образования Ковыльновское сельское поселение

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Ковыльновского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым на 2018-2022 годы (**приложение №1).**

2. Обнародовать данное постановление путем размещения на информационном стенде Администрации Ковыльновского сельского поселения, расположенном по адресу: с. Ковыльное, ул. 30 лет Победы 5 и на официальном сайте Администрации в сети Интернет [http:/](http://kovilnovskoe-sp.ru/)[kovilnovskoe-sp.ru/](http://kovilnovskoe-sp.ru/).

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

1. Председатель Ковыльновского сельского
2. совета- глава Администрации
3. Ковыльновского сельского поселения Ю.Н. Михайленко

Приложение

к постановлению Администрации

Ковыльновского сельского поселения

от 28.12.2018 № 236

**П А С П О Р Т**

**муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории Ковыльновского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым на 2018 – 2022 годы»**

(далее по тексту Программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация сельского поселения Ковыльновского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым |
| Исполнитель программы | Администрация сельского поселения Ковыльновского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым |
| Полное наименование программы | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Ковыльновского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым на 2018-2022гг. » |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон РФ от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»  Постановления Совета министров Республики Крым от 31.08.2017г. № 437 «Об утверждении государственной программы Республики Крым «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы», Постановления № 13 от 27.02.2015г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» |
| Цели программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Ковыльновского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым |
| Задачи программы | Повышение уровня благоустройства территории Ковыльновского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым. Повышение уровня благоустройства территории общего пользования поселения |
| Сроки реализации программы | Программа рассчитана 2018-2022гг. |
| Объемы бюджетных ассигнований программы и источники финансирования | Общий объем финансирования составляет 6 240, 000 тыс. руб., в том числе:  Федеральный бюджет:  6 240, 000 руб., в том числе по годам:  2018 год -0, 000 тыс. руб.;  2019 год - 1080,000 тыс. руб.;  2020 год - 2480, 000 тыс.руб.;  2021 год - 2080, 000 тыс. руб.;  2022 год - 600,000 тыс. руб. |
| Структура  программы | Паспорт муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Ковыльновского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым на 2018-2022гг. »  Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы.  Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы  Раздел 3. Основные мероприятия по реализации муниципальной программы  Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы  Раздел 5. Планируемые результаты реализации муниципальной программы  Раздел 6. Контроль при реализации муниципальной программы  Приложение № 1. План мероприятий по муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Ковыльновского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым на 2018-2022гг. » |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Общая доля территорий, на которых созданы комфортные условия для отдыха и досуга жителей от общего количества территории, участвующих в программе составит 100%  Количество граждан, которые будут обеспечены комфортными условиями, поселения достигнет 100% |

1. **Характеристика текущего состояния сферы благоустройства Ковыльновского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым**

Улицы населённого пункта асфальтированы, имеется водопровод. Благоустройство территории поселения на данный период не отвечает современным требованиям законодательства. От жителей поселения поступают жалобы на темные дворы. По статистике большинство преступлений происходит в тех местах, где недостаточное освещение.

Одной из основных проблем поселения является недостаток озелененных пространств, покрытых древесной и кустарниковой растительностью. В связи с этим населенный пункт по существу не имеет необходимого природного каркаса, что существенным образом сказывается на экологической ценности территории.

На территории Ковыльновского сельского поселения в с. Ковыльное имеется 3 многоквартирных жилых дома включенных в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Крым.

Общая площадь земель в границах населённых пунктов Ковыльновского сельского поселения составляет: 348,1 га.

село Ковыльное -101,4 га;

село Сенокосное – 126,4 га;

село Волочаевка – 52,6 га ;

село Ветрянка -50,9 га.

село Молочное-16,8 га

Общая протяженность дорог составляет 23,2 км., из которых на долю освещенных частей приходится 0 %.

Ежегодно с весны проводятся месячники по санитарной уборке территорий Ковыльновского сельского поселения, проводятся субботники, в которых принимают трудовое участие все юридические лица и жители сёл.

Для поддержания дворовых территорий в надлежащем состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности необходима целенаправленная работа по следующим направлениям:

- ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий и проездов к ним ;

- ограждение дворовых территорий ;

- размещение игровых комплексов для детей и подростков разных возрастных групп, площадок для отдыха взрослых;

- озеленение дворовых территорий;

- повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования.

Комплексное благоустройство дворовых территорий позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей сельского поселения.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения. Требуется участие не только органов местного самоуправления, но и организаций различных форм собственности, граждан поселения.

Для решения проблем по благоустройству территории поселения необходимо использовать программно-целевой метод.

Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

1. **Приоритеты** **политики благоустройства, цели, задачи Программы**

2.1. Основными приоритетами политики благоустройства являются:

формирование современной городской среды;

благоустройство прилегающих к жилым домам территорий, в том числе дворов;

благоустройство объектов городской среды;

обеспечение надлежащего содержания, ремонта объектов и элементов благоустройства городских территорий;

создание новых зеленых насаждений, объектов и элементов благоустройства.

2.2. Целью Программы является:

Повышение качества и комфорта городской среды на территории Ковыльновского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым.

2.3. Реализация поставленной цели должна быть обеспечена выполнением следующих задач:

Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Ковыльновского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым;

Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования поселения;

Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории поселения.

Сведения о показателях (индикаторах) Программы представлены в приложении № 1 к Программе.

**3. Прогноз ожидаемых результатов**

Социальные и экономические последствия, которые возникнут в результате реализации Программы, будут иметь положительное влияние на социально-экономическое развитие Ковыльновского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым.

В результате реализации Программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы, отдыха и проживания населения на территории Ковыльновского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым:

повышение общего уровня благоустройства поселения;

организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении.

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы:

- площадь отремонтированного дорожного покрытия дворовых территорий МКД, составит 1500 кв. м;

- площадь дворовых территорий, на которых будет обеспечено нормативное освещение, составит 3000 кв.км;

- длина ограждения дворовых территорий составит 450 м.;

- 3 малых архитектурных форм будет установлено на дворовых территориях МКД;

- комплексное благоустройство территорий общего пользования, мест массового отдыха людей муниципального образования составит 3 объекта знаковых и социально значимых мест;

На конечные результаты реализации мероприятий Программы оказывают влияние ключевые риски, к числу которых относятся:

1. Бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местных бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий Программы;

2. Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий;

3. Управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализации Программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией Программы;

Мероприятия и способы предупреждения рисков по бесперебойности реализации мероприятий Программы:

1. Формирование четкого графика реализации Программы с максимально конкретными мероприятиями, сроками их исполнения и ответственными лицами.

2. Создание системы контроля и мониторинга за исполнением Программы, позволяющей оперативно выявлять отклонения от утвержденного графика исполнения мероприятий и устранять их.

3. Активная работа по вовлечению граждан, бизнеса и организаций по инициированию проектов по благоустройству с проведением информационно-разъяснительной работы среди населения.

4. Проведение оценки качества городской среды.

5. Принятие новых правил благоустройства.

6. Привлечение экспертов и специалистов для подготовки проектов по благоустройству.

7. Обязательное обсуждение проектов по благоустройству.

8. Создание алгоритмов участия граждан и общественных организаций в формировании и реализации проектов по благоустройству с созданием системы «обратной» связи с гражданами.

**4. Ресурсное обеспечение Программы**

Финансирование Программы в 2018-2022 годы предусматривается осуществлять за счет средств федерального бюджета в объеме – 6 240, 000 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год -0, 000 тыс. руб.;

2019 год - 1080,000 тыс. руб.;

2020 год - 2480, 000 тыс.руб.;

2021 год - 2080, 000 тыс. руб.;

2022 год - 600,000 тыс. руб.

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы содержится в приложении № 3 к настоящей Программе.

**5. Мероприятия Программы**

5.1. Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

ограждение дворовых территорий ;

ремонт дворовых проездов;

обеспечение освещения дворовых территорий (при условии включения освещения придомовой территории в состав общего имущества в многоквартирном доме, с последующим его содержанием за счет средств собственников помещений);

установка урн;

установка скамеек.

Дворовые территории включаются в Программу по результатам проведенной инвентаризации дворовых и общественных территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения (далее Инвентаризация), проведенной в соответствии с Порядком, разработанным Республикой Крым, а также на основании предложений заинтересованных лиц в соответствии с утвержденным нормативно-правовым актом муниципального образования, устанавливающим порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу на 2018-2022 годы.

Предложения граждан по включению дворовых территорий в Программу, подготовленные в рамках минимального перечня работ, могут включать все или несколько видов работ, предусмотренных минимальным перечнем работы.

Адресный перечень дворовых территорий в Ковыльновском сельском поселении Раздольненского района Республики Крым:

1.улица Мира , 2 с.Ковыльное;

2. улица Мира , 4 с. Ковыльное;

3. улица Мира 6 , с. Ковыльное.

5.2. Общественные территории включаются в Программу формирования современной городской среды на 2018-2022 годы по результатам проведенной Инвентаризации, а также на основании предложений граждан и организаций, в соответствии с утвержденным нормативно-правовым актом муниципального образования, устанавливающим порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении в Программу на 2018-2022 годы общественной территории.

Адресный перечень муниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству:

1. Место массового отдыха ( площадь возле сельского дома культуры) ул.Садовая , 27 с.Ковыльное ;
2. Место массового отдыха ( площадь возле сельского клуба) ул.Садовая , 1а с.Сенокосное ;
3. Место массового отдыха ( площадь возле сельского клуба) ул.Кирова 20, с.Волочаевка .

5.3.Дизайн-проекты благоустройства каждой дворовой территории, а также дизайн-проект благоустройства общественной территории до начала

выполнения благоустроительных работ утверждаются с учетом обсуждения с

представителями заинтересованных лиц. Содержание дизайн-проекта зависит

от вида и состава планируемых работ. Одним из условий реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» является активное вовлечение граждан, организаций в процесс обсуждения проекта Программы, отбора дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования для включения в Программу.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовой территории и общественной территории включаемых в Программу представлены в приложении № 5 к Программе.

**6. Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий Ковыльновского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым, включенных в Программу**

6.1. Общие положения

6.1.1. Настоящий Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий на территории Ковыльновского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым (далее – Порядок), регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового или финансового участия граждан в выполнении указанных работ.

6.1.2. Под заинтересованными лицами понимаются: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории подлежащей благоустройству, организации любой формы собственности, осуществляющие свою деятельность на территории Ковыльновского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым.

6.1.3. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве:

- трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий Ковыльновского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым;

- трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

6.1.4. Под формой финансового участия понимается:

- доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в случае, если принято решение заинтересованных лиц о таком участии;

- доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий определяется заинтересованными лицами.

6.2. Условия аккумулирования и расходования средств:

6.2.1. В случае, если заинтересованными лицами будет принято решение о доле финансового или трудового участия и в случае внесения изменений в Программу формирования современной городской среды, установить уполномоченным предприятием для аккумулирования и расходования средств Администрацию Ковыльновского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым.

6.2.2. Аккумулирование средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, осуществляется на лицевом счете, предназначенном для отражения операций по администрированию поступлений доходов в бюджет, открытом органом Федерального казначейства Администрации Ковыльновского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым (далее Администрация) в порядке, утвержденном приказом Федерального казначейства от 07 октября 2008 года № 7н «О порядке открытия и ведения лицевых счетов Федеральным казначейством и его территориальными органами».

В Администрацию представляются сведения о сумме софинансирования заинтересованных лиц, механизм расчета сбора средств (с 1 жителя, 1 дома, и т.д.), порядок сбора средств, принятые на общих собраниях собственников многоквартирного дома (далее – МКД).

Собственниками МКД может быть предложено назначить ответственными за сбор средств с заинтересованных лиц сотрудников Управляющей организации, на обслуживании которой находится МКД.

6.2.3. Сбор средств осуществляется после подтверждения участия МКД в конкурсе. Инициативная группа либо Управляющая компания осуществляет сбор средств в соответствии с порядком, определенным на собрании собственников МКД.

Поступившие от заинтересованных лиц денежные средства перечисляются уполномоченными лицами инициативной группы на счет казначея инициативной группы.

Назначение платежа «Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских поселений» с указанием наименования мероприятия.

6.2.4. Платежный документ о внесении средств на счет получателя средств передается в бухгалтерию Администрации. Ведомость сбора средств хранится в Администрации.

Уполномоченный работник Администрации проверяет и ведет учет поступивших денежных средств для последующего выполнения мероприятий по благоустройству дворовых территорий МКД.

6.2.5. После выполнения мероприятий по сбору средств софинансирования заинтересованных лиц, Администрация, либо уполномоченный орган на основании Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изменениями) вносит в план – график наименование, виды, сроки и стоимость работ, которые будут осуществляться по каждому виду работ.

6.2.6. Расходы осуществляются на основании заключенных муниципальных контрактов с организациями на предоставленные работы и услуги, путем предоставления подтверждающих документов о выполненных работах и услугах.

6.2.7. Вся информация о расходовании денежных средств подлежит размещению на официальном сайте Ковыльновского сельского поселения.

10. Средства, полученные в виде экономии от проведения конкурсных процедур по мероприятию, направляются на финансирование дополнительных объемов работ по данному мероприятию по согласованию с собственниками МКД.

**7. Механизм реализации Программы.**

Разработчиком и исполнителем Программы является Администрация Ковыльновского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым.

Исполнитель осуществляет:

- прием заявок на участие в отборе дворовых территорий МКД для включения в адресный перечень дворовых территорий МКД;

- предоставляет заявки общественной комиссии по рассмотрению и оценке, созданной Постановлением Администрации Ковыльновского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым.

- проводит отбор представленных заявок с целью формирования адресного перечня дворовых территорий МКД.

Перечень дворовых территорий многоквартирных домов утверждается Постановлением Администрация Ковыльновского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым, после проведении отбора многоквартирных домов в соответствии с порядком, утвержденным Постановлением Администрации Ковыльновского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым.

Включение многоквартирных домов в Программу осуществляется по результатам оценки заявок заинтересованных лиц на включение дворовых территорий в Программу, исходя из даты предоставления таких предложений, при условии соответствия установленным требованиям в порядке, утвержденным Постановлением Администрации Ковыльновского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым.

Реализация программных мероприятий осуществляется на основе муниципальных контрактов, заключаемых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Контроль за исполнением настоящей Программы осуществляет Администрация Ковыльновского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым.

В целях осуществления контроля и координации за ходом выполнения Программы, в том числе реализацией конкретных мероприятий в рамках Программы, а также предварительного рассмотрения и согласования отчетов поселения о реализации Программы, в поселении создается муниципальная общественная комиссия. Проведение заседаний муниципальной общественной комиссии осуществляется в открытой форме с использованием видеофиксации с последующим размещением соответствующих записей, протоколов заседаний в открытом доступе на сайте Администрации Ковыльновского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым. Приложение № 4.

.

Приложение № 1

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы на территории Ковыльновского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым »

**С В Е Д Е Н И Я**

**о показателях (индикаторах) Муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы на территории Ковыльновского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым »**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |
| до 2022 года |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 3 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 100 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации) | % | 100 |
| 4 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | ед. | 3 |
| 5 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | га | 0,9 |
| 6 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | % | 1,0 |
| 9 | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 5 |
| 10 | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 5 |
| 11. | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 5 |
| 12. | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 5 |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Формирование современной

городской среды на 2018-2022 годы

на территории

Ковыльновского сельского поселения Раздольненского района

Республики Крым »

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий Муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы на территории Ковыльновского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым** **»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | | Ответственный исполнитель | | Срок | | | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы (подпрограммы) | | |
| начала реализации | окончания реализации | | |
| Мероприятие 1. Ремонт дворовых проездов на дворовых территориях МКД | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Мероприятия: Разработка проектно– сметной документации на выполнение ремонта дворовых территорий МКД | | Администрация Ковыльновского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым | | 2019 | 2020 | | | Разработка локально – сметных расчетов | | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы | Показатель 1  ул.Мира , 2 с.Ковыльное    Показатель 2  ул.Мира , 4 с.Ковыльное  Показатель 3  ул.Мира 6, с.Ковыльное | | |
| 1.2. Ремонт дворовых проездов МКД | | Администрация Ковыльновского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым | | 2019 | 2022 | | | Проведен ремонт асфальтобетонного покрытия, устройство парковочных мест, устройство контейнерных площадок. Площадь отремонтированного дорожного покрытия дворовых территорий МКД, составит 1500 кв. м. | | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы |  | | |
| Мероприятие 2. Обеспечение освещения дворовых территорий МКД | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Мероприятия: Разработка проектно– сметной документации на выполнение освещения дворовых территорий МКД | | Администрация Ковыльновского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым | | 2020 | 2022 | | | Разработка локально – сметных расчетов | | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы | |  | |
| 2.2. Обеспечение освещения дворовых территорий | | Администрация Ковыльновского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым | | 2020 | 2022 | | | Проложен кабель в траншеях, установлены опоры освещения, подключены энергосберегающие светильники. Площадь дворовых территорий, на которых обеспечено нормативное освещение, составит 3000 кв.м. | | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы | |  | |
| Мероприятие 3. Устройство малых архитектурных форм на дворовых территориях МКД | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Мероприятия: Размещение малых архитектурных форм на дворовых территориях МКД | | Администрация Ковыльновского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым | | 2018 | 2022 | | | Установлено малых архитектурных форм- 6, 18 скамеек и 18 урн. | | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы | |  | |
| Мероприятие 4. Ограждение дворовых территориях МКД | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. Мероприятия :  Ограждение дворовых территорий МКД | Администрация Ковыльновского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым | | 2018 | | | 2022 | Ограждено дворовых территорий 450 м. | | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы | | | |  |
| Мероприятие 5. Привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых территорий МКД | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.Мероприятия: информирование населения о проводимых мероприятиях по благоустройству дворовых территории МКД | | Администрация Ковыльновского  сельского поселения Раздольненского района Республики Крым | | 2018 | 2022 | | | 100 % уровень информирования о мероприятиях по благоустройству дворовых территорий МКД, доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы, составит 100%. | | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы | |  | |
| Мероприятие 6. Проведение ремонта и комплексного обустройства муниципальных территорий общего пользования | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.Мероприятия: Разработка проектно— сметной документации на выполнение ремонта территорий общего пользования | | Администрация Ковыльновского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым | | 2019 | 2020 | | | Разработка проекта и локально - сметных расчетов | | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы | |  | |
| 6.2.Мероприятия: проведение ремонта и комплексного обустройства мест массового отдыха | | Администрация Ковыльновского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым | | 2019 | 2022 | | | Ремонт тротуаров, подъездных путей ,  архитектурных форм, выполнение освещения, установление отдельных элементов, озеленение. | | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы | |  | |
| Мероприятие 7. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. Мероприятия:  Разработка проектно - сметная документация на благоустройство | | Администрация Ковыльновского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым | | 2019 | 2022 | | | Площадь благоустроенной территории общего пользования 0,9га,  Доля площади благоустроенной территории общего пользования 1 % | | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы | |  | |
| Мероприятие 8. Привлечение населения к участию в благоустройстве территории общего пользования | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1.Мероприятия: информирование населения о проводимых мероприятиях по благоустройству территории общего пользования | | Администрация Ковыльновского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым | | 2018 | 2022 | | | 100 % уровень информирования о мероприятиях по благоустройству территории общего пользования | | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы | |  | |
| 8.2.Мероприятия: повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования | | Администрация Ковыльновского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым | | 2018 | 2022 | | | Доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы, составит 5 % | | Повышение  уровня  ежегодного  достижения  целевых  показателей  Программы | |  | |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на 2018-2022 годы на территории Ковыльновского

сельского поселения Раздольненского района

Республики Крым»

**Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы на территории Ковыльновского**  **сельского поселения Раздольненского района Республики Крым»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование | Источник ресурсного обеспечения | Расходы (тыс. руб.) | | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы на территории Ковыльновского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым » | Всего : в том числе | 0,00 | 1080,0 | 2480,0 | 2080,0 | 600,0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 1080,0 | 2480,0 | 2080,0 | 600,0 |
| Бюджет Республики Крым | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Мероприятие 1. Ремонт дворовых проездов на дворовых территориях МКД | Всего: в том числе | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Бюджет Республики Крым | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Мероприятие 2. Обеспечение освещения дворовых территорий МКД | Всего : в том числе | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Республики Крым | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Мероприятие 3. Устройство малых архитектурных форм на дворовых территориях МКД | Всего : в том числе | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,0 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,0 | 0,00 |
| Бюджет Республики Крым | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Мероприятие 4.  Установка ограждений дворовых территорий МКД | Всего : в том числе | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| Бюджет Республики Крым | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Мероприятие 5.  Привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых территорий  МКД | Всего : в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Республики Крым | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Мероприятие 6.  Проведение ремонта и комплексного обустройства муниципальных территорий общего пользования | Всего : в том числе | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 |
| Бюджет Республики Крым | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | 1240,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Мероприятие 7.  Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования | Всего : в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Республики Крым | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Мероприятие 8.  Привлечение населения к участию в благоустройстве территории общего пользования | Всего : в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Республики Крым | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на 2018-2022 годы на территории Ковыльновского сельского поселения

Раздольненского района Республики Крым»

**План реализации муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы на территории Ковыльновского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым »**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события [муниципальной](consultantplus://offline/ref=1BB76CE11A32CE855BABD4642DE9CA9A73E42BE33B356D9C17D88B3AFC1FB24311B95BC565AFE903aEFDJ) программы | Статус | Ответственный исполнитель |
|
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 |
| Контрольное событие № 1:  Прием заявок от заинтересованных лиц по включению по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий |  | Администрация Ковыльновского сельского поселения | х | х | | х | | х | | х |  |
| Контрольное событие № 2.  Утверждение муниципальной программы формирование современной городской среды на 2018-2022 годы, включающей дворовые территории, общественные территории, подлежащие благоустройству, сформированные на основании предложений граждан, одобренных в порядке, установленном муниципальным образованием (прошедших общественное обсуждение) |  | Администрация Ковыльновского сельского поселения | х |  | |  | |  | |  |  |
| Контрольное событие № 3:  Утверждение с учетом обсуждения с заинтересованными лицами дизайн – проекта благоустройства наиболее посещаемых общественных территорий и дворовых территорий, включенных в муниципальную программу на 2018-2022 годы |  | Администрация Ковыльновского сельского поселения |  | х | | х | | х | | х | х |
| Контрольное событие № 4:  Реализация муниципальной программы формирование современной городской среды на 2018-2022 годы |  | Администрация Ковыльновского сельского поселения |  | х | | х | | х | | х | х |
| Контрольное событие № 5. Благоустройство общественных территорий (по адресам):   1. Место массового отдыха ( площадь возле сельского дома Культуры) ул.Садовая , 27 с.Ковыльное ; 2. Место массового отдыха ( площадь возле сельского клуба) ул.Садовая , 1а с.Сенокосное ; 3. Место массового отдыха ( площадь возле сельского клуба) ул.Кирова , 20 с.Волочаевка |  | Администрация Ковыльновского сельского поселения |  | х | | х | | х | | х | х |
| Контрольное событие № 6:  Благоустройство дворовых территорий МКД (по адресам) :  ул.Мира, 2 с.Ковыльное  ул.Мира, 4 с.Ковыльное  ул.Мира, 6 с.Ковыльное |  | Администрация Ковыльновского сельского поселения |  | х | | х | | х | | х | х |

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на 2018-2022 годы на территории Ковыльновского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым »

**ПОРЯДОК**

**разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн -проектов благоустройства дворовой территории и общественной территории включаемых в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы на территории Ковыльновского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым»**

1. Настоящий порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения и согласования с заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, расположенной на территории Ковыльновского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым, а также дизайн – проекта благоустройства общественной территории Ковыльновского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым, а также их утверждение в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы на территории Ковыльновского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым » (далее - Порядок).

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное изображение дворовой территории и общественной территории, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн-проект).

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:

2.1. дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

2.2. заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

2.3. общественная территория – понимается территория общего пользования, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц соответствующего функционального назначения (в том числе площади, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки).

3. Разработку дизайн - проекта осуществляет Администрация Ковыльновского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым.

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий и общественных территорий, прошедших отбор, исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

5. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение дворовой территории и общественной территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства дворовой территории и общественной территории и техническому оснащению исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок.

В составе дизайн-проекта благоустройства дворовой или общественной территории должны учитываться мероприятия по обеспечению физической, пространственной, информационной доступности зданий, сооружений дворовых и общественных территорий для инвалидов и маломобильных групп.

6. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:

6.1. осмотр дворовой территории и общественной территории предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

6.2. разработка дизайн - проекта;

6.3. согласование дизайн - проекта благоустройства дворовой территории и общественной территории с представителем заинтересованных лиц;

6.4. утверждение дизайн - проекта общественной комиссией по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы на территории Ковыльновского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым ».

6.5. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома утверждается в одном экземпляре и хранится у уполномоченного лица.

6.6. Дизайн-проект на благоустройство общественной территории утверждается в одном экземпляре и хранится в Администрации Ковыльновского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым.

6.7. Решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.

6.8. На основании одобренных общественной комиссией дизайн-проектов, мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территории Ковыльновского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым включаются в перечень мероприятий программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы на территории Ковыльновского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым ».

Приложение № 6

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на 2018-2022 годы на территории Ковыльновского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым»

**Минимальный перечень видов работ по благоустройству**

**дворовых и общественных территорий**

1) ремонт проездов

2) обеспечение освещения территорий,

3) установка скамеек,

4) установка урн.

Приложение № 7

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на 2018-2022 годы на территории Ковыльновского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым»

**Перечень дополнительных видов работ по благоустройству**

**дворовых территорий многоквартирных домов:**

1) оборудование детских и (или) спортивных площадок, площадок для отдыха досуга, площадок для выгула домашних животных;

2) оборудование автомобильных парковок;

3) ремонт тротуаров и пешеходных дорожек;

4) установка малых архитектурных форм;

5) озеленение территорий ;

6) установка ограждений;

7) установка пандусов и иные виды работ обеспечивающие доступность зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения .