**АДМИНИСТРАЦИЯ КОВЫЛЬНОВСКОГО**

 **СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА**

**РЕСПУБЛИКИ КРЫМ**

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**18 мая 2016 г. № 79 с.Ковыльное**

***Об утверждении муниципальной целевой программы «Благоустройство Ковыльновского сельского поселения на 2016-2018 годы***»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998г. №145-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Уставом муниципального образования Ковыльновского сельского поселения

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.Утвердить муниципальную целевую программу «Благоустройство Ковыльновского сельского поселения на 2016-2018 годы» (Приложение №1).

 2.Разместить муниципальную целевую программу «Благоустройство Ковыльновского сельского поселения на 2016-2018 годы» на информационном стенде Ковыльновского сельского поселения.

1. Администрации Ковыльновского сельского поселения осуществлять расходы на реализацию муниципальной целевой программы «Благоустройство Ковыльновского сельского поселения на 2016-2018 годы» в пределах средств, предусмотренных бюджетом поселения.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Председатель Ковыльновского сельского совета –

глава администрации Ковыльновского

сельскоготтпоселения Ю.Н.Михайленко

 Приложение № 1

 к постановлению Главы администрации

 Ковыльновского сельского поселения

 от 18.05.2015г № 79

**Муниципальная целевая программа**

**«Благоустройство Ковыльновского сельского поселения**

 **на 2016-2018годы»**

ПАСПОРТ

Муниципальной целевой программы

«Благоустройство Ковыльновского сельского поселения на 2016-2018 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы  |  Муниципальная целевая программа  «Благоустройство Ковыльновского сельского поселения на 2016-2018 годы»  (далее – «Программа»).   |
| Основание для разработки Программы  |  Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации»;   |
| Муниципальный заказчик Программы   |  Администрация Ковыльновского сельского поселения  |
| Разработчик Программы   |  Администрация Ковыльновского сельского поселения  |
| Основная цель Программы  |  Совершенствование системы комплексного благоустройства  муниципального образования Ковыльновское сельское поселение, создание комфортных условий проживания и отдыха населения.   |
| Основные задачи Программы  |  1. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства Ковыльновского сельского поселения.  2. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории Ковыльновского сельского поселения. 3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства территории Ковыльновского сельского поселения.  4.Формирование условий для повышения инвестиционной привлекательности территории и активизации деловой активности.  5.Создание комфортных и безопасных условий проживания населения.  6. Повышения качества предоставляемых коммунальных услуг.  7.Улучшение экологической обстановки и сохранение природных комплексов для обеспечения условий жизнедеятельности.   |
| Сроки реализации Программы  |  2016 -2018 годы  |
| Структура Программы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий |  паспорт Программы Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.  |
|  | Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации, целевые показатели Программы. Раздел 3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение, перечень мероприятий с разбивкой по годам, источникам финансирования Программы. Раздел 4. Нормативное обеспечение Программы. Раздел 5.Механизм реализации, организация управления и контроль за ходом реализации Программы. Раздел 6. Оценка эффективности Программы. Приложение 1. «Перечень программных мероприятий». Программа не содержит подпрограмм.  Основные направления и мероприятия Программы:  - мероприятия по санитарной очистке территории сельского поселения;  - мероприятия по озеленению территории сельского поселения;  - мероприятия по благоустройству кладбища;  - мероприятия по организации работ по благоустройству территории (обустройство детских (спортивных) площадок);  - мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок; - мероприятия по организации освещения территории населенного пункта;  - мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения;  |
| Исполнители Программы  |  Администрация Ковыльновского сельского поселения   |
| Объем и источники финансирования Программы  |  Общий объем финансирования программы – 516,7 тыс. рублей. По годам: 2016год – 516.7 тыс. рублей. 2017год – 0 тыс. рублей. 2018год – 0 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы (целевые показатели)  |  1.Единое управление комплексным благоустройством территории муниципального образования «Ковыльновское сельское поселение».  2. Создание условий для работы и отдыха жителей сельского поселения.  3.Улучшение состояния территории муниципального образования Ковыльновское сельское поселение.  4.Привитие жителям сельского поселения любви и уважения к своему населенному пункту, к соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального образования Ковыльновское сельское поселение.  5.Определение перспективы улучшения благоустройства муниципального образования Ковыльновское сельское поселение.  |
| Система организации контроля за исполнением Программы  |  Контроль за исполнением Программы осуществляет  Администрация Ковыльновского сельского поселения  |

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными мероприятиями

 Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства населенного пункта необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства муниципального образования Ковыльновское сельское поселение невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Важна четкая согласованность действий Администрации Ковыльновского сельского поселения и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся благоустройством. Определение перспектив благоустройства муниципального образования позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства.

Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации, целевые индикаторы и показатели Программы

 Основной целью Программы является комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории поселения, создание комфортных и безопасных условий проживания населения, озеленению территории поселения, улучшения экологической обстановки на территории поселения, формирование условий для повышения инвестиционной привлекательности территории и активизации деловой активности, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической обстановки и сохранение природных комплексов для обеспечения условий жизнедеятельности.

 Задачи Программы:

* организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения;
* приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенного пункта; - привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенного пункта,Сроки реализации Программы - 2016 – 2018 годы.

Раздел 3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение, перечень мероприятий с разбивкой по годам, источникам финансирования Программы

 Для обеспечения Программы предлагается регулярно проводить следующие мероприятия:

* мероприятия по санитарной очистке территории сельского поселения;
* мероприятия по озеленению территории сельского поселения;
* мероприятия по организации работ по благоустройству территории (обустройство детских(спортивных) площадок);
* мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок;
* мероприятия по организации освещения территории населенного пункта;

 Общий объем финансирования Программы составляет 516,7 тыс. рублей.

Раздел 4. Нормативное обеспечения Программы

Выполнение мероприятий Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами в области благоустройства.

 Направление исполнения, порядок предоставления и расходования финансовых средств для выполнения мероприятий Программы утверждаются нормативными правовыми актами Администрации Ковыльновского сельского поселения.

Раздел 5. Механизм реализации, организация управления и контроль за ходом реализации

Программы

Реализация Программы осуществляется на основе:

* муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком программы с исполнителями программных мероприятий ;
* условий, порядка, правил, утвержденных федеральными, республиканскими и муниципальными нормативными правовыми актами.

 Отчеты о ходе работы по реализации Программы по результатам за год и весь период действия Программы готовит финансовый орган Администрации Ковыльновского

сельского поселения с периодичностью, по форме и в сроки, установленные в соответствии с действующим законодательством порядком.

 Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация Ковыльновского сельского поселения.

Раздел 6. Оценка эффективности Программы

 В результате реализации Программы ожидается:

* улучшение состояния территории муниципального образования Ковыльновского сельское поселение;
* прививание жителям Ковыльновского сельского поселения любовь и уважение к своему населенному пункту, к соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального образования Ковыльновское сельское поселение;
* создать условия, обеспечивающие комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования Ковыльновское сельское поселение.

Эффективность Программы оценивается по следующим показателям:

* процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленение, наружного освещения) ГОСТу;
* процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству;
* процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;
* уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелёными насаждениями, детскими площадками, спортивными площадками).

 Приложение 1

к муниципальной долгосрочной

 целевой программе «Благоустройство

Ковыльновского сельского поселения

 на 2016-2018 годы»

 Перечень программных мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий  | Объемы финанси рования  на 2016 г., тыс. руб.  | Объемы финанси рования  на 2017 г., тыс. руб.  | Объемы финансирования  на 2018 г., тыс. руб.  | Итого объемы финанси рования на 3 года тыс. руб  |
| Организация уличного освещения  | - | - | - | - |
| Озеленение  | 98,1 | - | - | 98,1 |
| Обустройство детских игровых площадок  |  321,6 | - | - | 321,6 |
| Обустройство спортивных площадок  | - | - | - | - |
| Ремонт дорог  | 97,0 | - | - | 97,0 |
| ***ВСЕГО***  | 516,7 | - | - | 516,7 |